}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gonzalo Venegas- José Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | (RUT: 18.718.376-6) - (RUT: 21.093.347-6) |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Alonso de ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Literatus v2 |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Aplicaciones móvile e inteligencia artificial |
| Competencias | Desarrollo aplicaciones móviles, integración , Inteligencia artificial. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema que busca solucionar: En la actualidad, el hábito y la comprensión lectora en la infancia enfrentan un rezago significativo impulsado por la distracción digital y metodologías de lectura tradicionales pasivas. El proyecto se sitúa a nivel escolar (dirigido a niños de educación básica de 7 a 12 años). Impacta directamente a los estudiantes en su etapa de desarrollo cognitivo, así como a educadores y apoderados que buscan herramientas dinámicas de refuerzo pedagógico. Relevancia profesional e impacto: Para el campo laboral de la ingeniería de software y desarrollo de software, representa la integración de tecnologías emergentes (como APIs de IA generativa, síntesis de voz/audiolibros y arquitectura de aplicaciones móviles) con mecánicas de gamificación educativa. La aplicación transforma la lectura pasiva en una experiencia interactiva. Al responder acertijos de comprensión lectora, los niños ganan puntos para desbloquear áreas secretas y tomar decisiones que alteren la narrativa. Además, la posibilidad de conversar mediante IA con los personajes del libro estimula la empatía, el pensamiento crítico y la retención del contenido. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollar una aplicación móvil interactiva de lectura gamificada con soporte de audiolibro, integración de IA para la interacción con personajes y dinámicas de toma de decisiones. Descripción de la solución: La aplicación permite a los usuarios leer o escuchar libros de catálogo. A medida que avanza la lectura, se presentan acertijos y preguntas de comprensión lectora. Al responder correctamente, el niño acumula puntos que se pueden canjear para: - Explorar áreas desconocidas e inéditas del texto (escritas de forma original por el equipo). - Ayudar a los personajes a tomar caminos o decisiones alternativas dentro de la trama (contenido preescrito). - Dialogar directamente con los personajes del libro mediante la API de un LLM (IA), lo que refuerza la inmersión sin alterar el contenido estático del texto. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra el diseño e implementación de aplicaciones móviles, consumo e integración de servicios API/Web services de terceros (IA, síntesis de texto a voz), diseño de arquitectura de software, gestión de bases de datos locales y remotas, y la aplicación de metodologías ágiles de desarrollo (Scrum). Las competencias técnicas en desarrollo móvil y consumo de REST APIs son fundamentales para conectar los modelos de IA de diálogo y audiolibro de forma fluida. Asimismo, las competencias en UX/UI enfocadas en público infantil garantizan una interfaz accesible e interactiva. |
| Relación con los intereses profesionales | Desarrollo de aplicaciones móviles, arquitectura e integración de Inteligencia Artificial en soluciones de software, e implementación de gamificación aplicada al sector EdTech (Tecnología Educativa). Este proyecto permite consolidar habilidades prácticas en la creación de productos digitales complejos de alto valor social. Además, otorga experiencia directa en el manejo de metodologías ágiles, control de costos/latencia en consumo de APIs de IA y diseño enfocado en la experiencia del usuario infantil. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo técnico está estructurado bajo la metodología ágil Scrum en un ciclo de 10 semanas de desarrollo activo dentro del semestre académico. Materiales y recursos requeridos: - Equipos de cómputo para desarrollo y pruebas. - Framework de desarrollo móvil (Angular 18). - API Key para servicio de LLM (Gemini API) y servicio TTS (Kokoro-82m). - Contenido textual y acertijos originales preescritos. - Disponibilidad de SDKs y APIs robustas de IA. - Riesgo: Latencia las llamadas a APIs de IA durante el diálogo con personajes. - Solución: Implementar respuestas cortas optimizadas en el prompt base (System Prompt) y almacenamiento en caché. - Riesgo: Retraso en la creación del contenido textual no-IA (rutas alternativas y acertijos). - Solución: Trabajar con un conjunto acotado de libros/historias piloto de dominio público o creación propia desde los primeros Sprints. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar una aplicación móvil gamificada de lectura interactiva que integre funciones de audiolibro, diálogos con personajes mediante API de Inteligencia Artificial y un sistema de recompensas para desbloquear contenido narrativo inédito, con el fin de fortalecer la comprensión lectora en niños. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar e implementar la interfaz de usuario (UI/UX) móvil adaptada e intuitiva para niños, enfocada en la lectura cómoda y la navegación gamificada. Construir la lógica de gamificación que gestione el sistema de preguntas/acertijos de comprensión lectora, asignación de puntos y desbloqueo de rutas narrativas alternativas. Integrar un motor de conversión de texto a voz (TTS) para habilitar la funcionalidad de audiolibro interactivo. Integrar una API de Inteligencia Artificial (LLM) con ingeniería de prompts contextualizada para permitir conversaciones fluidas e inmersivas con los personajes del libro. Implementar el módulo de gestión de contenidos para alojar y desplegar los libros, áreas secretas y ramificaciones narrativas preescritas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, con un periodo de ejecución técnica distribuido en 10 semanas de desarrollo (divididas en 5 Sprints de 2 semanas cada uno). - Sprints y Dinámica de Trabajo: - Sprint Planning: Al inicio de cada ciclo de 2 semanas se seleccionarán los elementos del Product Backlog prioritarios. - Daily Standups: Revisiones periódicas del avance de las tareas, cuellos de botella e integración técnica. - Sprint Review & Retrospective: Evaluación del incremento de software funcional al término de cada Sprint y ajuste de procesos. - Estructura de Sprints (10 Semanas): - Sprint 1 (Sem. 1-2):Levantamiento de Requerimientos - Sprint 2 (Sem. 3-4): Definición de arquitectura, diseño UX/UI (wireframes/prototipos) y modelado de datos. - Sprint 3 (Sem. 5-6): Desarrollo del Módulo Lector y Audiolibro. Implementación del sistema de preguntas, acertijos, cálculo de puntos y desbloqueo de áreas alternativas. - Sprint 4 (Sem. 7-8): Integración de API de IA (LLM), configuración del contexto de los personajes y módulo de chat interactivo. - Sprint 5 (Sem. 9-10): Pruebas de integración, optimización de UI/UX, corrección de errores, pruebas de usabilidad y despliegue de versión demo. - Distribución de Funciones y Responsabilidades del Equipo: - Scrum Master / Frontend Developer: Encargado de liderar la metodología Scrum, coordinar los Sprints y desarrollar la interfaz móvil de la aplicación. Encargado de la definición de requisitos, diseño de prototipos para niños y redacción/curaduría de los textos alternativos y acertijos. - Backend & AI Integration Developer: Encargado de la arquitectura de datos, gestión del backend, consumo de APIs de IA/TTS y lógica del sistema de puntos/recompensas.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Modelo Relacional y Lógico de Base de Datos | Diagramas exportados (modelo_relacional_bd_literatus.jpg y modelo_logico_bd_literatus.jpg) desde Oracle SQL Developer Data Modeler. | Permite validar la estructura del modelo de datos, la normalización de tablas y las relaciones necesarias para dar soporte a la plataforma. |
| Final | Script de Base de Datos y Diccionario de Datos | Archivo ejecutable DDL (script_bd_literatus.sql) y documento Excel (diccionario_datos_literatus.xlsx) con el detalle de atributos y restricciones. | Documenta técnicamente la implementación de las tablas y tipos de datos en la base de datos relacional para auditoría de código. |
| Final | Plantillas de Casos de Uso Detallados | Conjunto de plantillas estandarizadas (cu01 al cu09) en formato snake_case. | Especifica el comportamiento funcional de los módulos clave (visor EPUB, Tutor IA, mapas de nodos, reportes) y los flujos del usuario. |
| Avance | Informe Final de Proyecto y Manual de Usuario | Documentación completa del proyecto APT junto a la guía de arquitectura y manual para docentes/estudiantes. | Garantiza la transferencia técnica, la mantenibilidad de la aplicación y la usabilidad para los usuarios finales. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño y Arquitectura de Software | Planificación y Levantamiento de Requisitos | Definición del Product Backlog, historias de usuario y diseño de prototipos UI/UX enfocados en niños. | Figma, herramientas de gestión (Jira/Trello) | Semanas 1 y 2 (Sprint 1) | Todo el Equipo | Requiere validación clara de los flujos de gamificación. |
| Desarrollo Móvil y Multimedia | Módulo Lector y Audiolibro | Desarrollo de la pantalla de lectura interactiva e integración del motor Text-to-Speech (TTS). | IDE de Desarrollo (VS Code), Angular 18, Plugin TTS | Semanas 3 y 4 (Sprint 2) | Desarrollador Frontend | Garantizar sincronización suave entre texto e audio. |
| Lógica de Algoritmos | Sistema de Acertijos y Recompensas | Programación de la evaluación de preguntas de comprensión, puntaje y desbloqueo de áreas alternativas preescritas. | Base de datos local/remota, motor de reglas | Semanas 5 y 6 (Sprint 3) | Desarrollador Backend | Mantener una dificultad adecuada para el rango etario objetivo. |
| Integración de Servicios e IA | Integración API de IA (Chat Personajes) | Configuración de prompts de personaje y conexión con la API de IA para permitir el diálogo con el niño. | API Key LLM (Gemini), SDK de integración | Semanas 7 y 8 (Sprint 4) | Desarrollador Backend / AI | Controlar el tiempo de respuesta de la API y restringir contenido fuera de contexto. |
| Aseguramiento de Calidad y Pruebas | Testing, Refinamiento y Despliegue | Ejecución de pruebas integrales de usabilidad, ajuste de interfaz y corrección de errores en la app. | Dispositivos de prueba Android, herramientas de Debugging | Semanas 9 y 10 (Sprint 5) | Todo el Equipo | Evaluar la experiencia de uso con usuarios simulados o reales. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| ID | Fase / Etapa | Actividad / Entregable Clave | Responsable | Semana Inicio | Semana Fin | Duracion (Semanas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | 1. Levantamiento y Análisis | Levantamiento de Requerimientos: Reuniones de validación, definición de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-12) y no funcionales para la app de lectura, IA y audiolibro. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 1 | 2 | 2 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACT-02 | 1. Levantamiento y Análisis | Estudio de Mercado y Viabilidad: Análisis comparativo (ChatGPT, Character.ai vs. Literatus) y definición del alcance pedagógico del MVP. | Gonzalo Venegas | 1 | 2 | 2 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACT-03 | 1. Levantamiento y Análisis | Análisis de Casos de Uso: Especificación detallada de Casos de Uso (CU-01 a CU-10) y diagramación de flujos de interacción del estudiante. | Gonzalo Venegas | 2 | 3 | 2 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| ACT-04 | 1. Levantamiento y Análisis | Análisis y Diseño de Arquitectura y Base de Datos: Modelado relacional (PostgreSQL/SQLite) para usuarios, inventario, puntos XP, acertijos y nodos de historias. | José Muñoz | 2 | 4 | 3 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| ACT-05 | 1. Levantamiento y Análisis | Diseño de Interfaz (UI/UX): Wireframes y prototipos interactivos en Figma adaptados a público infantil (visor de lectura, diálogo con personajes y mapa). | Gonzalo Venegas | 3 | 4 | 2 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| ACT-06 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Módulo Lector y Audiolibro: Programación del visor de lectura interactivo y sincronización de narración Text-to-Speech (TTS). | José Muñoz | 5 | 6 | 2 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| ACT-07 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Motor Dialéctico de IA: Backend REST para integración con API de LLM (Gemini/OpenAI) y programación de prompts de personajes con guardrails pedagógicos. | Gonzalo Venegas | 5 | 7 | 3 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| ACT-08 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Módulo Gamificado: Lógica de acertijos de comprensión lectora, asignación de puntos XP, motor de decisiones y áreas secretas preescritas. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 6 | 7 | 2 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| ACT-09 | 3. Integración | Integración de Módulos: Conexión del Frontend móvil con el Backend REST, servicios de IA, motor TTS y persistencia en la base de datos. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 7 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| ACT-10 | 4. Pruebas y QA | Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA): Ejecución de matriz de pruebas integrales (usabilidad infantil, estabilidad del chat de IA y guardrails anti-spoilers). | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 8 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| ACT-11 | 4. Pruebas y QA | Correcciones y Ajustes: Depuración de fallos, optimización de latencia en streaming de IA y refinamiento de la experiencia de usuario. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 8 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| ACT-12 | 5. Documentación y Manuales | Elaboración de Documentación Técnica: Mantenimiento del repositorio GitHub, arquitectura de código y documentación de endpoints API. | Gonzalo Venegas | 1 | 10 | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ACT-13 | 5. Documentación y Manuales | Manuales de Usuario y Manual de Instalación: Confección de guías para estudiantes/docentes y manual técnico de despliegue/instalación del sistema. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 9 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| ACT-14 | 6. Cierre y MVP | Preparación y Entrega del MVP: Despliegue final en producción, grabación del demo interactivo y presentación/defensa del proyecto. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.